회원관리 프로그램 1.0 출시 전 체크 질문사항

5월12일 (화) am8:00

* 1.0 버젼의 사용 범위 : 기능 , 실질적인 현 온핏/브로제이의 차이점

답변: 1.0은 회원 등록, 상품/POS 판매, 영수증 첨부 결제 등록, 출석, 예약, 락커/운동복, 기초 매출/운영 대시보드까지를 사용 범위로 보는 것이 적절합니다. 월 계정표나 손익 회계장부 수준은 1.5(아래 1.5기준이라고 적혀있어 답변드립니다.)

이상 범위로 두는 것이 맞습니다.

실질적으로 정대표님께서 원하시는 대부분의 기능과 온핏/브로제이의 기획은 웬만큼 다 녹여냈는데 어떤 차이점을 말씀하시는걸까요?

수익과 지출에 대한 부분들의 대시보드화 마련 필요 * 월 계정표 = 1.5이상 버젼 적용

답변: 수익 대시보드는 매출 현황, 매출 통계, KPI 화면으로 퍼블리싱되어 있습니다. 지출과 월 계정표는 현재 1.0 범위가 아니라 1.5이상에서 회계/경리 기준을 확정한 뒤 반영하는 항목으로 답변하는 것이 좋지 않을까 싶습니다.

1. 운영 질문 시뮬레이션 질문

직원이 신규 회원 등록하는데 몇 초 걸리는가?

답변: 실제 몇 초가 걸리는지는 운영 QA에서 초보 직원 기준으로 측정해야합니다.

상담 → 결제 → 출석 → 예약까지 클릭 수가 너무 많지 않은가?

답변: 다만 클릭 수 최소화는 화면 QA에서 실제 업무 시나리오로 점검해야 합니다.

프로그램 지점 순회 교육 진행 가이드 마련 되어있는 가? 초보 직원도 교육 30분 내 사용 가능한가?

환불 처리 시 회계/매출 반영이 정확히 되는가? : 지점별 경리장부 , 매출장부 , 사용 CRM 매출

답변: 기획상 환불은 매출 차감, 환불 관리, 결제 취소/부분 환불, 선수익금 차감, 감사 로그까지 연결됩니다. 퍼블리싱도 환불 관리와 결제취소/부분환불 화면이 준비되어 있어, 회계 장부 연동 전 단계의 운영 확인은 가능합니다.

스케쥴 관리에 대한 부분에 대한 부분이 매끄럽게 이어지는가?  (GX,골프,PT) = 온핏과 동일

답변: 현재 수업 캘린더, 예약 목록, 수업 관리, 수업 템플릿, 골프 타석 이 있고, 기획상 서로 매끄럽게 이어지는게 맞습니다. .

PT 잔여 횟수 차감 오류 가능성은 없는가?

답변: 기획상 수업 완료 시 자동 차감, 멱등성 키로 중복 차감 방지, 수동 조정, 차감 이력 보관이 포함됩니다.

락커/운동복/판매상품 연동 가능한가?

답변: 락커 관리, 운동복 관리, 상품 관리, POS 판매 화면이 분리되어 있으며 상품 판매와 시설/부가서비스 운영을 함께 볼 수 있습니다.

2. 결제 관련 질문

카드 부분 취소 가능한가?

답변: 가능한 것으로 기획되어 있습니다. 결제 취소/부분 환불 화면에서 전체 취소와 부분 환불을 다루며, 현장 카드건은 외부 현장에서 환불 완료 후 CRM에 기록하는 방식입니다.

계약금 후 잔금 결제 가능한가?

답변: 가능한 것으로 기획되어 있습니다. 결제 처리 화면에서 계약금 등록, 잔액 미수금/할부 연결, 즉시 개시 또는 완납 후 개시 옵션을 다룹니다.

분할결제 가능한가?

답변: 가능한 것으로 기획되어 있습니다. 할부결제 관리 화면에서 정기 분납 계약, 회차별 납입, 미납 관리, 중도 상환을 추적합니다.

미수금 자동 표시 되는가?

답변: 기획상 자동 표시됩니다. 계약금 잔액, 결제링크 미결제, 수기 분할, 할부 미납이 미수금 관리에 집계되도록 정의되어 있습니다.

현금/카드/계좌이체 혼합결제 가능한가?

답변: 현장 결제 등록은 카드/현금과 포인트 사용을 중심으로 정의되어 있습니다. 계좌이체와 여러 결제수단 혼합 입력은 회계/수납 정책 확정 후 결제 입력 UX를 보강하는 항목으로 답변하는 것이 좋습니다.

환불 시 위약금/사용분 자동 계산 되는가?

답변: 기획상 포함되어 있습니다. 결제 취소/부분 환불 화면에서 기사용 차감금, 위약금, 기환불 누계, 이번 환불 가능액을 자동 계산하고 조정 사유를 기록합니다.

PG/VAN 연동 시 수수료 구조는 어떻게 되고 관련 업체와의 조율이 되어있는가?

답변: 현재 1.0 현장 판매는 CRM이 직접 VAN/PG 승인을 하지 않고 현장 결제 후 영수증을 첨부하는 방식입니다. 결제링크를 고객에게 전달하는 기획도 포함되어있습니다.

수수료 구조와 업체 조율은 외부 계약 정책 확정이 필요합니다.

지점별 매출 귀속 구분 가능한가?

답변: 기본 매출 귀속은 소속/결제 지점 기준으로 확인 가능합니다. 다만 결제지점, 이용지점, 매출 귀속 지점, 인센티브 귀속자를 모두 분리하는 다중 귀속 정책은 추가 정의가 필요합니다.

연기/홀딩/환불 처리방식 -> 지점장 확인 프로세스 마련 필요

답변: 환불은 권한과 감사 로그까지 기획되어 있습니다. 연기/홀딩은 회원권 정책 및 자동 알림과 연결되지만, 지점장 확인 승인 프로세스는 별도 승인 플로우로 보강하는 것이 좋습니다.

* 분리해야 하는 항목 : 결제지점,이용지점,소속지점,담당 상담자/트레이너,매출 귀속 지점,인센티브 귀속자 등등/

답변: 말씀하신 결제지점, 이용지점, 소속지점, 담당 상담자/트레이너, 매출 귀속 지점, 인센티브 귀속자는 향후 정산과 KPI에 직접 영향을 주므로 별도 데이터 필드로 분리 정의하는 것이 맞습니다. 1.0에서는 단순 귀속, 1.5 이상에서 다중 귀속 정책 확장을 권장합니다.

1)현재는 단순 귀속상태로 운영 : 매출/실적/수업 해당 지점에 반영 : 현 진행 하고 있는 부분

답변: 1.0에서는 현재처럼 매출/실적/수업을 해당 지점에 단순 반영하는 방식이 가장 안정적입니다. 다중 지점 이용과 귀속 분리는 운영 사례가 확정된 뒤 확장하는 것이 안전합니다.

2)동시 이용 사례 : 법인 회원권 , 홈&오피스 , 주말 이용권 , 통합 회원권 *아래 참고

답변: 법인 회원권, 홈&오피스, 주말 이용권, 통합 회원권은 단순 지점 귀속과 충돌할 수 있습니다. 1.0에서는 예외 케이스로 기록하고, 1.5 이상에서 이용지점/매출지점/정산지점 분리 정책을 확정하는 것이 적절합니다.

3) 강습부서(PT,골프) 다른 지점 수업 진행 : 매출 및 수업 분류 필요

답변: 이 경우 매출 귀속과 수업 수행 지점, 담당 강사 실적이 분리되어야 합니다.

현재 퍼블리싱은 수업/매출 화면이 있으나 정산 정책은 추가 정의가 필요합니다.

4) 통합 회원권 이용 부분 * 3번 4번은 추후에 방안 모색 마련 필요

답변: 통합 회원권은 다지점 이용권 정책과 정산 룰이 선행되어야 합니다. 1.0에서는 보류 또는 제한 운영으로 답변하고, 추후 방안 모색 항목으로 두는 것이 맞습니다.

3. PT/수업 운영 질문 : 레슨북 참고 ( 사인 , 회원/직원 권한 확인 , 수업 후 알림)

답변: PT/수업 운영은 수업 캘린더, 예약 목록, 횟수 관리, 페널티 관리, 수업 평가/알림 화면으로 기획되어 있습니다. 레슨북에서 말하는 사인, 회원/직원 권한, 수업 후 알림은 1.0 이후 상세 정책을 비교해 보강할 수 있습니다.

노쇼/당일취소 정책 자동 적용 가능한가?

답변: 가능합니다. 페널티 관리에서 노쇼와 늦은 취소 기준, 자동 페널티, 예약 제한, 횟수 차감 정책을 다룹니다.

회원이 직접 예약 가능한가?

답변: 가능합니다

.

예약 제한 기능 있는가?

답변: 있습니다. 페널티 적용 시 예약 제한이 가능하도록 기획되어 있고, 회원앱/운영자 등록 모두 제한하는 정책이 정의되어 있습니다.

그룹수업 인원 제한 가능한가? 대기 상태 확인 가능한가?

답변: 가능합니다. 수업 템플릿과 수업 현황에서 정원, 예약 인원, 대기 상태를 관리하는 구조입니다.

트레이너 인센티브 자동 계산 가능한가?

답변: 급여 관리와 강사 현황 화면은 퍼블리싱되어 있으나, 트레이너 인센티브 산식은 센터 정책 확정이 필요합니다. 정률제/고정급제/시급제별 산식 정의 후 반영하는 항목입니다.

세션 사용 로그 남는가? : 강습 차감 시 누가 언제 왜 차감했는지 확인 가능                                                  *일자/시간,횟수(사용횟수/잔영횟수), 노쇼/출석여부

답변: 남는 것으로 기획되어 있습니다. 횟수 관리와 예약 목록에서 사용 횟수, 잔여 횟수, 노쇼/출석 여부, 처리자, 처리일시, 사유를 이력으로 남깁니다.

담당자 변경 이력 저장되는가?

답변: 기획상 히스토리 로그 대상입니다. 담당자 변경, 회원 수정, 권한 변경 등 주요 변경은 히스토리 로그에 남기는 방향입니다.

FC부서 & 강습부서 & GX페이롤 가능여부?  * 정률제 , 고정급제 , 시급제

답변: 급여 관리와 급여 명세서 화면은 있습니다. 다만 FC, 강습, GX별 정률제/고정급제/시급제 산식은 운영 정책 확정 후 페이롤 규칙으로 보강해야 합니다.

4. 본사에서 대시보드 형태 확인 부분 * 현 구글스프레이드 미적용 부분 적용

지점별 회원권 객단가 비교 가능한가?

답변: 기획상 가능합니다. 매출 통계, KPI, 벤치마크 화면에서 지점별 비교 지표로 다룰 수 있습니다.

재등록률 자동 계산 되는가?

답변: 기획상 가능합니다. 만료 회원, 재등록, 자동 알림, KPI 지표로 연결할 수 있습니다.

PT 전환율 보이는가?

답변: 전환율 지표로 다룰 수 있으나 체험, 상담, 등록, PT 구매의 기준 이벤트 정의가 필요합니다. 퍼블리싱은 KPI/리드/캠페인 화면에서 확인할 수 있습니다.

신규 목표 유입 설정 : 데일리 , 주차별, 월별 적용 가능한가?

답변: 리드 관리와 KPI 화면은 있으나 데일리, 주차별, 월별 목표 입력 정책은 추가 정의가 필요합니다.

체험 → 등록 전환율 확인 가능한가?

답변: 가능한 지표로 설계할 수 있습니다. 다만 체험 등록과 정식 등록의 이벤트 기준을 확정해야 정확히 계산됩니다.

직원별 상담 성과 비교 가능한가?

답변: 기획상 가능하지만 상담 성과 산식과 담당자 귀속 기준이 필요합니다. 퍼블리싱은 리드 관리, Today Tasks, KPI 화면을 통해 확장 가능합니다.

유입 경로 추적 가능한가? 가입/유입 경로 구분 확인 필요  ex) 스포짐 1차 2차 경로구분

답변: 회원/리드 유입경로 추적은 기획상 가능합니다. 다만 1차, 2차로 나뉘는 것은 수정할경우 히스토리로 남는다 고하였는데 1차 2차로 구분되려면 추가 정의가 필요할 것 같습니다.

휴면회원 자동 추출 가능한가?

답변: 가능합니다. 세그먼트 관리와 자동 알림에서 장기 미방문/휴면 회원 조건을 자동 추출하는 구조입니다.

월별 예상 지출 흐름 계산 가능한가?

답변: 매출 현황과 통계는 실제 결제/매출 DB 기준이고, 예측은 별도 선택 기능으로 과거 DB를 기반으로 산출하는 전망값으로 되어있습니다. 지출 흐름과 손익 계산은 월 계정표/경리 기준이 필요하므로 1.5 이상 범위가 적절합니다.

미수금 알림 가능한가? *회원 푸쉬알림 기능

답변: 가능합니다. 미수금 관리와 자동 알림에서 결제 기한 임박, 30일 이상 연체, 반복 미수 알림이 기획되어 있습니다.

전월/연도별 비교 가능한가?

답변: 가능합니다. 매출 현황, KPI, 자동 리포트 화면에서 전월/전년 비교 지표로 확장할 수 있습니다.

지점 손익 구조 바로 보이는가? * 스포애니 참고 : 경리부 확인

답변: 매출 구조는 볼 수 있으나 손익 구조는 지출과 계정표가 필요합니다. 따라서 1.0에서는 매출 중심, 손익은 1.5 이상 회계 범위로 답변하는 것이 맞습니다.

5. 보안/사고 대비 질문

직원 퇴사 시 권한 즉시 회수 가능한가?

답변: 가능합니다. 직원 퇴사 처리와 계정 생명주기 정책에서 퇴사 확정 시 계정 비활성화와 세션 만료를 정의하고 있습니다.

누가 환불/할인했는지 로그 남는가? *수정 사항 로그 부분 / 로그 유효기간 확인 필요

답변: 남는 것으로 기획되어 있습니다. 환불, 결제, 할인, 권한 변경 등 주요 행위는 감사 로그에 actor, 변경 전후, 사유를 기록합니다.

데이터 백업 주기는?

답변: 기획상 매일/매주/매월 설정이 가능하며 기본 예시는 매일 새벽 3시 자동 백업, 90일 보관입니다. 퍼블리싱은 데이터 백업/복원 화면이 있습니다.

삭제 데이터 복구 가능한가?

답변: 시점 복원 방식으로 대응 가능합니다. 다만 개별 데이터 1건만 선택 복구하는 UX는 별도 정의가 필요합니다.

개인정보 암호화 되는가?

답변: 백업 파일 암호화와 보안/권한 정책은 기획되어 있습니다. 개인정보 필드별 암호화 범위는 보안 정책 문서로 추가 확정하는 것이 좋습니다.

문자 발송 기능 & 방지 가능한가? *판도 확인 후 공유 -> 현 앱으로 푸쉬 메세지 가능

답변: 가능합니다. 메시지 발송과 자동 알림에서 SMS, LMS, 카카오 알림톡, 앱 푸시를 다루며 수신거부, 야간 광고 차단, 금지어 차단, 휴면 회원 제외가 정의되어 있습니다.

6. 1.0 출시 전  테스트 해야할 의견

인터넷 끊김 상황 : 와이파이 문제,공유기 오류,POS끊김 , 출석 및 락커 연동 오류 * 오프라인 임시저장:인터넷 복귀 시 자동 업로드 , 자동 재시도:승인 실패 시 재조회 , 결제값 추적:결제중, 승인완료,실패 (현재 원격 또는 유선 상으로 처리 진행 중)

답변: 오프라인/재시도는 일부 화면 상태로 정의되어 있으나, 결제 중, 승인 완료, 실패, 출석/락커 연동 오류는 1.0 출시 전 통합 장애 시나리오로 별도 QA가 필요합니다.

출석 몰리는 시간 *피크타임

답변: 통합 출석 관리와 실시간 출석 확인 카드로 화면 확인은 가능합니다. 피크타임 동시 출석 부하는 출시 전 성능/운영 QA 항목으로 보는 것이 맞습니다.

환불 후 재결제 , 카드취소 실패 상황

답변: 환불, 결제취소, 미수/할부 화면으로 케이스 대응은 기획되어 있습니다. 카드 취소 실패와 재결제는 외부 POS/PG 응답 케이스별 QA가 필요합니다.

회원권 중복, PT 양도

답변: 중복 결제 경고와 PT 횟수 양도 정책은 기획에 일부 포함되어 있습니다. PT 양도는 테넌트별 활성 정책으로 확정해야 합니다.

직원 실수 상황 시 수정

답변: 수동 조정, 상태 정정, 환불/취소, 감사 로그로 대응하는 구조입니다. 수정 권한과 사유 입력을 통해 실수 복구와 책임 추적을 같이 가져갑니다.

7. 실제로 많이 놓치는 핵심

로그 기능 (누가 언제 무엇을 수정했는지 기록)

답변: 기획과 퍼블리싱 모두 포함되어 있습니다. 히스토리 로그에서 누가, 언제, 무엇을 수정했는지 확인하는 방향입니다.

권한 분리 (직원/팀장/지점장/본사/회계) : 스포짐 확인 후 결정

답변: 직원, 센터장, 매니저, FC, 스태프, 본사 권한은 RBAC로 정의되어 있으며 회계 전용 역할은 추가 커스텀 역할로 정의할 수 있습니다.

알림 자동화 (만료 예정, 미수금, 예약 리마인드, 재등록 유도 등)

답변: 만료 예정, 미수금, 예약 리마인드, 재등록 유도, 결제/환불 알림은 자동 알림과 메시지 발송 화면에서 다룹니다.